TRIBUNALUL CONSTANTA

## Dosar nr. 5059/118/2021*

DOMNULE PRESEDINTE,

Subscrisa PG DELTA ELECTRON SRL, cu sediul in Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Strada TABEREI, Nr. 1, LOT 13, Judet Constanţa, numar de ordine in registrul comertului J13/536/1994, CUI 5130311, reprezentata conventional prin av. Bogdan Covaci inc ontradictoriu cu

UAT Comuna Cobadin Jud. Constanta, cu sediul in loc. Cobadin, str. Primaverii nr. 2, jud. Constanta

Formulam

CERERE DE RELUARE A JUDECARII

Prin Incheierea din data de 19.10.2021 a fost suspendata judecata prezentei cauze, in temeiul disp. art. 413 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 5239/118/2020, înregistrat pe rolul Tribunalului Constanţa – Secţia a II-a Civilă.

Apreciem ca a incetat cauza de suspendare facultativa prin faptul ca a fost solutionata definitiv cererea ce a facut obiectul dosarului 5239/118/2020, la data de 08.03.2024 cand a fost pronuntata Decizia nr. 68/2024, de catre Curtea de Apel Constanta in solutionarea apelului impotriva Hotarii nr. 633/2023, pronuntata de Tribunalul Constanta la data de  06.06.2023.

In concluzie, solicitam reluarea judecarii cauzei.

In ceea ce priveste solutia pronuntata de catre Curtea de Apel Constanta in solutionarea apelului, va rugam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Documentul constatator atesta ca nu a fost indeplinit contractul in mod corespunzator, motivat de nerespectarea termenelor contractuale de executie a lucrarilor

- Nerespectarea termenelor contractuale de executie a lucrarilor a determinat rezilierea contractului.

- Prejudicii care ar fi putut fi aduse autoritatii contractuale PE PERIOADA DERULARII CONTRACTULUI – estimat la 2.623.124,25 lei

- Curtea de Apel retine ca pe perioada derularii contractului au fost executate lucrari neconforme care necesita remedieri in valoare de 27.584 lei (TVA inclus).

- Prejudiciul constand in valoarea lucrarilor neconforme a fost achitat integral, asa cum rezulta din inscrisul anexat – ordin de plata.

Prin urmare, se impune anularea Documentului constatator nr. 4363/01.04.2021, pe de o parte pentru ca valoarea estimata a prejudiciului produs pe perioada derularii contractului (asa cum mentioneaza certificatul) este vadit disproportionata cu valoarea reala a acestuia - 2.623.124,25 lei imputat, fata de 27.584,25 lei (TVA inclus) cat a fost stabilit prin sentinta, iar pe de alta parte, la momentul prezentei acesta a fost acoperit integral, asa cum rezulta din OP nr.1/28.06.2024 si mai mult subscrisa achitand inclusiv costurile aferente procedurii de atribuire a contractului de achizitie in suma de 116.031 lei astfel cum rezulta din OP nr. 2/28.06.2024.

Vatamarea fata de subscrisa consta in faptul ca se imputa un prejudiciu de aproximativ  96 de ori mai mare ceea ce, prin raportare la disp. art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/2016, in cadrul unor viitoare proceduri, autoritatile contractante ar putea interpreta, dupa valoarea prejudiciului o incalcare grava anterioara si ar putea proceda la excluderea ofertelor din cadrul procedurilor de achizitie publica.

Reiteram faptul ca solutionarea cererii prezentului dosar a fost suspendata pana la solutionarea cererii avand ca obiect stabilirea cuantumului prejudiciului cauzat (dosar nr. 5239/118/2020). In solutionarea cererii din prezenta cauza trebuie avuta in vederea puterea de lucru judecat a Decizia nr. 68/2024, pronuntata de catre Curtea de Apel Constanta.

In concluzie, solicitam admiterea cererii si anularea Documentului constatator nr. 4363/01.04.2021 emis de parata autoritate contractanta.

In subsidiar, in ipoteza in care apreciati ca nu se impune anularea solicitam, in temeiul disp. art. 8 alin.(1) din Legea 554/2004 si ale art. 166 alin.(4) din Normele aprobate prin HG 395/2016, anularea in parte a acestuia in ceea ce priveste informatiile referitoare la prejudiciu.

In drept, ne intemeiem prezenta cerere pe disp. art. 415 pct. 4 din Codul de procedură civilă.

Anexam, alaturat, in copie,  Decizia nr. 68/2024 pronuntata de catre Curtea de Apel Constanta si dovada achitarii prejudiciului produs pe perioada derularii contractului.

Cu stima,

PG DELTA ELECTRON SRL

Prin av. Bogdan COVACI